「行政業務システム連携推進事業（共通企業コードを媒介にした

行政業務システム連携による添付書類削減方法の検証）」

実施要領

- 背景

現在、民間企業等が行う国および自治体向けの行政手続きにおいては、当該手続きを所管する行政機関以外の行政機関が発行する公的証明書類の添付を義務付けているものが少なくない。

一方、現状では行政機関ごとに様々な企業コード（会社法人等番号、事業者・所コード等）が割り振られており、統一的な企業コードが存在せず、また、コードの桁数、発行形態、付与単位（企業所単位、営業所単位）等も異なっており、添付対象となる公的証明書類（以下「公的添付書類」という。）の削減に必要となる行政機関間でのデータ連携が難しく、申請する企業に負担が生じており、これまでのオンライン行政手続は必ずしも利用者にとって利便性の高いものとは言い難い。

そこで、各行政業務システムにおいて付与されている企業コード同士を紐付ける共通企業コードにより、行政機関内部でバックオフィスでの情報連携を実現し、申請における公的添付書類を削減することで、民間企業が各種証明書の取得のために各行政機関の窓口まで往復することを不要とし、紙・電子等の媒体ならびに郵送・オンライン等の手段を問わず公的証明書の申請・発行手続き自体を省略化し、国民目線での行政サービスを実現するための取り組みが必要である。

とりわけ、国の入札参加資格に関わる手続は、数多くの民間企業等が利用しており、具体的メリットの見える実証フィールドとして取り上げる。

なお、平成２２年５月１１日に内閣総理大臣を本部長とする高度情報通信ネットワーク推進戦略本部が公表した「新たな情報通信技術戦略」の中では、３本柱の１つとして「国民本位の電子行政の実現」が挙げられており、具体的取組として「企業コードに係る政府・地方自治体の行政機関間・官民間の連携（中略）を推進する」とされている。また、同本部が同年６月２２日に公表した「新たな情報通信技術戦略　工程表」においては、企業コードの導入に関して平成２３年度まで課題抽出を行い、平成２４年度から「企業コードの整備・連携の推進（順次）」とされているところである。

- 委託事業の概要

- 委託先

民間法人（法律に基づき設立された法人又は非営利団体）

- 事業概要

本事業では、申請時に法務省が所管する登記事項証明書の添付を要する「物品・役務 入札参加資格審査手続き（総務省所管の「調達総合情報システム」）」を実証フィールドとして利用者本位の新しい電子行政の実現に資するため、行政機関内部（府省間・政府地方自治体間等）でのバックオフィス連携の基盤となる「共通企業コード」を介した行政業務システム連携の実現に向けた技術的検証ならびに制度・運営面等における課題抽出等を目的とした実証実験を行う。

公的添付書類のソースとなるデータは各所管省庁が保有・管理する情報であるため、行政機関内部での情報連携が可能となれば、入札参加資格の申請を行う民間企業側の負担は大幅に軽減する。

各所管省庁のシステムで保有する情報の連携にあたっては、システム間における企業の同一性に関する識別コード（共通企業コード）を介し、それぞれのシステムが付番・発行している既存の企業コード（通常は「○○ID」、「□□コード」、「△△番号」等と称される）と共通企業コードとの紐付けを行うことで、行政機関内でのバックオフィス連携を可能とする方策の検証が必要である。

今回の実証では共通企業コードは新たにつけるものではなく、商業登記において使用されている「会社法人等番号」を用いることとする。

なお、実証事業にあたっては、連携対象となる公的証明書発行主体である行政機関の担当部局（当該公的証明書類に係る行政業務システムの運用保守業者を含む）、入札参加資格審査のために調達総合情報システムを活用する行政機関の会計課等のステークホルダーへのヒアリングを通じて検証を行い、必要に応じてオブザーバとして検討への参画を依頼・調整する。

- 目標

本事業の実施により、入札参加資格の取得申請を行いたい民間企業、ならびに、それを受理して資格審査手続きを行う各会計課の担当職員が、従前よりも効率的かつ短いリードタイムで一連の処理を遂行可能な状態を目指す。

具体的には、民間企業側においては、「入札参加資格申請時に公的添付書類を取得するプロセス自体が省略可能であるかを検証すること」が目標である。

また、国側においては、「ペーパーレスで電子的に一連の処理が遂行可能になることで受領した公的添付書類等の保管・ファイリング等に係わる事務作業が軽減できるか等を検証すること」が目標である。

加えて、こうした期待されるメリットを実現するための基盤となる共通企業コードを介した行政業務システム連携の実現に向けた技術、データ運用、組織、ならびに法制度等の各観点での課題及び対応案を明らかにすることを目標とする。

- 検討課題

行政業務システムを行政機関内でバックオフィス連携させることにより、公的証明書類の取得ならびに添付が不要な利用者本位の行政手続きシステムを実現するため、入札参加資格申請時のユースケースに基づいた一連のシステムに関する画面遷移、共通企業コードセンター（仮称）と登記情報システム・その他行政システム間の連携インタフェース、データフロー、コードマッチング・アプリケーション等のモックアップ環境を仮想的に構築する。これにより、当該システムの技術的検証や実現上の課題、ならびに、想定されるコスト削減効果等を具体的に検証し、明らかにすることとする。

課題ア：公的添付書類省略化の実現性検討

連携先の各省庁の所管部局、ならびに、調達総合情報システムの利用ユーザとなる会計課および民間企業へのヒアリングや既存システムのデータフォーマット、コード体系、値・属性の持ち方等の仕様上の確認等を通じて、以下の検討を行う。

なお、現行の法制度や各業法の利用目的に照らした機密保持義務等の制約を加味し、それらに抵触しない範囲での検証を前提とする。

        - 会社法人等番号を共通企業コードとした場合に、「共通企業コードセンター（仮称）」において各連携先システムの既存企業コードを共通企業コードと紐付ける運用システム（実験用モックアップ環境）の検討・構築（システム起動時・情報更新時における運用方法含む）

        - 共通企業コードにより公的添付書類のバックオフィス連携が可能になった状態の調達総合情報システム（実験用モックアップ環境）の検討・構築

        - 「共通企業コードセンター（仮称）」から、共通企業コードにより登記情報システムへ情報を照会する際、及び、登記情報システムから「共通企業コードセンター（仮称）」へデータを出力する際にシステム間で想定される連携インタフェース仕様（案）の検討・策定

        - 「共通企業コードセンター（仮称）」において共通企業コードから各連携先システムの企業識別番号を呼び出し情報を照会する際、及び、各連携先システムから「共通企業コードセンター（仮称）」へデータを出力する際に、システム間で想定される連携インタフェース仕様（案）の検討

        - ①から④までの具体的システムイメージおよび検証結果に基づき、入札参加資格を審査する各会計課ならびに審査を申し込む民間企業の利用シーンにおける公的添付書類省略化の可能性について技術面・法制度面等の様々な角度からの検証及び実現上の課題の整理

課題イ：「共通企業コード」による番号マッチングのデータ運用実現性

の検証

「課題ア」の検証を通じて、制度・ルール、業務・データ運用、システム等の各観点から実行課題を調査・分析し、共通企業コードを介した行政業務システム連携の実現性や求められる要件等を検証する。

- 委託金額

原則として１．４９億円以内とする。

- 提案手続

- 応募資格

次の①から⑦の要件を満たす、単独ないし複数の民間法人であること。

  - 当該検証課題に係る技術又は関連技術についての実績を有し、かつ、当該委託事業を遂行するために必要な組織、人員等を有していること。

  - 大量の企業データを取り扱い、民間企業もしくは公的機関におけるデータクレンジングサービスならびに運用最適化等の実績を有していること。

  - 得られた開発・検証成果の実用化を図る計画作成及びその実現について充分な能力を有していること。

  - 当該開発・検証を円滑に執行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金等について十分な管理能力を有していること。

  - 事業の実施の効率性や機動性向上の観点から、原則、日本国内に開発・検証拠点を持つ機関であること。

  - 総務省が委託を行う上で必要とする処置を適切に遂行できる体制を有すること。

  - 当該開発・検証の全部又は一部を複数の企業等が共同して実施する場合、各実施機関の役割と責任が明確に示されていること。また、実施機関全体の取りまとめを行う代表的な機関（以下「代表機関」という。）が定められていること。

- 企画提案書様式

別添様式１～７に従い作成し、提出するものとする。

- 概要説明資料

企画提案書とは別に、企画提案書の概要を説明した資料（３～５枚程度・様式自由）を作成し、提出すること。

- その他の補足資料

提案を補足する資料があれば、Ａ４（様式自由）で添付することができる。

- 提出期間

提案提出を希望する民間法人等は、公募開始の日から、平成２２年１０月８日（金）１７時までに提案書類（企画提案書、概要説明資料および補足資料）を提出すること。

※後述する手続きを経て、採択を決定した提案に係る経費の合計額が予算額

に満たない場合、再度公募を実施することがある。

- 提出部数等

提案書は次の部数を提出すること。

正本 １部

副本 ４部

提出に当たっては、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－Ｒ等（１枚）の電子媒体も併せて提出すること。

- 提出先

実施要領に関する問合せ先へ持参又は郵送（〆切日必着）により提出すること。なお、提案書類の返却はしない。

- 委託先候補の選定及び採択

- 選定方法

外部の有識者等を構成員とした評価会を開催し、その結果を参考にして委託先候補を選定する。なお、評価に際しては、提案者ヒアリング等を実施する場合がある。

- 選定基準

選定に当たっては、次の①から⑧までの視点から総合的な評価を行う。

  - 本件に対する提案者の理解及び目標設定

  - 効果予測の根拠とその妥当性

  - 作業方針

  - 検討課題に対する具体的な提案

  - システム構成に関する提案

  - 想定する作業全体スケジュール

  - 想定する体制とその役割

  - 作業遂行力の根拠となる資格（実績含む）

- 追加資料の提出等

委託先候補の選定は、提出された提案書に基づいて行うが、必要に応じて追加資料の提出等を依頼する場合がある。

- 提案内容の確認・採択・修正

総務省は、委託先候補を選定した後、提案内容の遂行に支障がないかどうかを確認した上で、最終的な採択の決定を行う。

採択された提案内容については、必要に応じて契約時までに総務省と委託先候補との間で調整の上、修正等を行うことがある。

- 委託契約

- 委託契約の締結

採択された事業について、総務省と委託先候補との間で、契約条件の協議を行った上で委託契約を締結する。

なお、契約上の委託経費の額は、必ずしも企画提案書に記載された希望額と一致するものではない。また、総務省と委託先候補との間で契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができない場合もある。

- 委託期間

委託期間は、委託を受けた日から総務省が別に定める日とする。

- 契約の形態

総務省の支出負担行為担当官と委託先代表者が委託契約を締結する。

- 契約書について

契約は総務省の委託契約書を案として、採択決定後に総務省と委託先候補との間で協議の上決定するものとする。

- 委託費

- 委託費の扱い

委託費は、委託契約に係る契約書及び企画提案書に定められた使途以外への使用は認めない。また、委託費は、原則として、事業終了後速やかに成果報告書等の提出を受け、委託金額を確定した後、精算払いにより支払う。

- 委託費の内容

事業を実施するために必要最低限の機器類については支出を認める。この場合、機器類については原則リース又はレンタルによるものとする。

また、システムの開発等、その内容が第三者に委託し、又は請け負わせることが合理的であると認められる業務については、事業の一部を外部機関に委託し、又は請け負わせることができる。ただし、事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできないこととする。

- 事業の実施

- 実施体制

委託先においては、以下の体制を整備することとし、総務省に対する中間報告及び成果報告において、これらの体制を整備し、これを円滑に運営したことが明らかになるような資料（例えば協議会等関連する会議体の議事録等）を提出しなければならない。

  - 実施責任者（プロジェクト・リーダー）の決定

委託先は、事業の実施に際し、事業の全体を統括する実施責任者を決定し、総務省に報告することとする。実施責任者は、事業の進捗管理等全体を統括し、総務省の求めに応じて随時説明を行うとともに、可能な範囲において共通企業コードセンターの構築に向けて必要な措置に協力するものとする。

  - 協議会等関連する会議体の開催

委託先は、開発・検証モデルの仕様の決定のほか、構築した事業モデルを継続的に運用するための体制、費用負担の在り方、事業運営による課題解決のための具体的な行動計画、役割分担等について検討するため、総務省と協議の上、協議会等関連する会議体を設置して事業を実施することができる。 既存の組織を活用することも可能であり、事業の円滑な開始に支障がないよう、速やかな設置、協議開始等が行われることが求められる。なお、提案書の作成時点においては、設置予定とすることも可能である。

- 委託事業終了後の残存資産の扱い

事業終了後、残存資産が存在する場合には、総務省と委託先が別途協議してその扱いを決定することとする。

- 報告

  - 成果報告

委託先は、委託を受けた期間の属する年度末日までに、成果報告書を総務省に提出しなければならない。成果報告書には次の内容を含むものとする。

    - 事業内容

    - 開発・検証に係る設計書やデータ

    - 目標の達成状況

    - 収支報告

    - 運営体制の整備状況 等

なお、事業の成果に係る知的財産権については、「産業技術力強化法」に基づき、一定の条件の下、委託先に帰属させることが可能であるが、その場合、委託先は、成果報告書に関する当該権利を総務省が実施する権利についてあらかじめ許諾することとする。

  - 事後報告

委託先においては、委託事業終了後も総務省の求めに応じ、開発・検証プロジェクトによって得られた成果について、提案書に記載された目標等に照らした事後評価を実施し、その評価結果を報告するものとする。

- スケジュール

本事業の平成２２年度の実施スケジュールは、概ね以下のとおり想定している。ただし、諸事情により変更することがある。（総務省と委託先で協議の上、必要に応じて、契約変更等を行うことがある。）

平成２２年１０月頃：	外部評価の実施、委託先候補の決定

（採択通知後）　：	契約条件の協議、委託契約を締結

- その他

本事業の実施については、本実施要領に定めるところによるほか、新たに取り決めを行うべき事項が生じた場合には、総務省が速やかにこれを定め、必要に応じて総務省ホームページ（http://www.soumu.go.jp）で公開するものとする。

- 実施要領に関する問い合わせ先

総務省 情報流通行政局 情報流通振興課

〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2

中央合同庁舎2 号館

電話： 	03-5253-5494

FAX： 	03-5253-5752

委託対象経費の範囲

| 大項目 | 中項目 | 説 明 | 具体例 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ．設備備品費 | 1.機器類購入費 | 委託事業の実施に必要不可欠であって、リース・レンタルが不可能な機械装置、その他備品の製作又は購入を必要とする場合におけるその製造原価又は購入に要する経費。 |  |
|  | 2.消耗品費 | 委託事業の実施に直接要する資材、部品、消耗品等の購入に要する経費（協議会等の運営に係るものについても当該経費に計上すること）。 | ・事務用品（委託事業のみに特化して使用するもの） |
|  | 3.保守費 | 機械装置やシステムの保守（機能の維持管理等）を必要とする場合における経費。 |  |
|  | 4.機器類リース・レンタル費 | 委託事業の実施に必要な機械装置、その他備品を必要とする場合におけるそのリース・レンタルに要する経費。 | ・サーバ類 ・計測機器 |
|  | 5.設置工事費 | 機械装置等の設置にかかる労務費等必要な経費。 |  |
| Ⅱ．人件費 | 1.開発・実証員費 | 委託事業に直接従事する開発・実証者、設計者及び工員等の人件費（ただし、Ⅰ.に含まれるものを除く）。 |  |
|  | 2.開発・実証補助員費 | 委託事業に直接従事するアルバイト、パート等の経費（ただし、Ⅰに含まれるものを除く）。 |  |
| Ⅲ．その他経費 | 1.光熱水費 | 委託事業の実施に直接使用するプラント及び機器等の運転等に要する電気、ガス及び水道等の経費。通信回線の月々の使用料等もこの項に含める。 | ・回線費・切手代、郵送料 |
|  | 2.旅費・交通費 | 開発・実証員が委託事業を遂行するために特に必要とする旅費、滞在費及び交通費であって、開発・実証員の所属機関の旅費規定等により算定される経費。 |  |
|  | 3.設備施設費 | 委託事業の実施に必要な設備、施設の仕様等に要する経費（ただしⅢの４に含まれるものを除く）。 |  |
|  | 4.協議会経費 | 委託事業の実施に必要な知識、情報、意見等の交換、検討のための協議会開催、運営に要する委員等謝金、会議費、会議室借上費、資料作成費、その他の経費。 | ・実施計画書に記載された、協議会等の開催に係る謝金／旅費・交通費 |
|  | 5.委員調査費 | 協議会の委員が委託事業の実施に必要な知識、情報、意見等の収集のため、国内あるいは海外において調査に要する経費で、旅費、交通費、日当、宿泊費、学会参加費、その他の経費。 |  |
|  | 6.報告書作成費 | 成果報告書の印刷・製本に要する経費。 |  |
|  | 7.その他特別費 | 以上の各経費のほか、特に必要と認められる経費。 |  |
| Ⅳ．一般管理費 |  | Ⅰ～Ⅲの直接経費に一般管理費率を乗じた額を上限とする。 |  |

※　地方公共団体の職員の人件費、旅費及び国立大学法人・公立大学等に所属する研究者等の労務費は委託経費の対象とはならない。